城后路剩余设施设备清理、拆卸、搬运现场核实情况说明

自5月17日收到雅安市中医院《关于尽快完成城后路院区剩余资产移交及清理的工作联系函》后，国资办立即组织了医院总务科、设备科、信息科、财务科、院办、病案科、审计科等相关科室同志，于5月21日、24日两次前往城后路院区，对医院剩余设施设备进行清理，评估是否有搬运至大兴院区的需要。现将经过各科室现场核实后的清理搬运事项进行汇总汇报，请院领导予以决策安排。事项汇总如下：

1.消毒供应中心存放病案资料1300余箱，3个集装箱房每厢550箱，共计约3000箱。每箱约50斤，总计约75吨资料需搬运至病案科在大兴租赁的库房。按每1吨资料（40箱）搬运加运输费用400元估算，75吨资料共计需30000元。

2.药品库房40个大型货架，需进行现场切割后运输至大兴院区医养中心负二楼库房。切割、搬运加运输费用预计需4000元。

3.消毒供应中心除病床、床头柜外的其余全部医疗设备、通用设备约300-400件，需运输至大兴院区医养中心负二楼库房。搬运加运输费用预计需12000元。

4.7个集装箱内存放的所有医疗设施设备，需搬运至大兴院区医养中心负二楼库房。暂按1个集装箱1000元计算，7个集装箱预计需要7000元。

5.城后路一住负二楼库房存放的电视机15台需搬运至大兴院区医养中心负二楼库房；大型冰箱、冰柜15台，需搬运至药品库房存放。搬运加运输费用预计需3000元。

6.学生公寓内空调挂机25台（高空作业），热水器11台；药品库房空调柜机5台；恬园空调挂机12台，热水器2台；集装箱内空调挂机3台。上述区域内空调挂机40台、柜机5台、热水器13台的拆卸、搬运加运输费用及高空作业保险费用共计需12000元。

7.学生公寓6楼，财务、设备、人事、院办共5间档案室，每间档案室约12袋档案，共60袋。

学生公寓5楼，总务科1间档案室，约12袋档案。

学生公寓5楼，信息科25袋图书资料。

学生公寓3楼，总务、基建3间档案室（含大型基建图纸），每间档案室约15袋档案，共45袋。

另外预留8袋，总计约150袋档案，需搬运至大兴院区。预计需打包及运输费用6000元。

8.学生公寓6楼4张上下床，及部分可用的家具需运输至大兴院区医养中心负二楼库房。学生公寓内的旧家具，需搬运至药品库房等待报废。搬运加运输费用预计需1000元。

如需完成上述1-8项工作，共计约需要申请经费75000元。

妥否，请领导审阅。

国资办

2024年5月27日